相続ステーション連携 ／ 本日MTG用 役割整理

〜 これから決めないといけないこと と、両社の準備分担 〜

# ▍ 今日のMTGの目的

「連携の方向性」と「方式（API連携）」「認証方式」「金額感」は合意済。

一方、具体的な連携項目・データの中身・URL・スケジュール等は未確定。

本日は、まだ決まっていないことを洗い出し、両社で誰がいつ準備するかを擦り合わせる。

# 1. まだ決まっていないこと（両社で合意が必要）

## 1-1. 連携データの中身

- 連携①（面談設定済の取込）で受け渡す項目の確定 ─ 依頼者氏名、電話、住所、被相続人情報、面談日時、紹介元パートナーID 等のうち、何を含めるか

- 各項目の必須／任意の区分

- 連携②（ステータス・売上の通知）で受け渡す項目の確定

- 失注理由の分類カテゴリ（先方の既存分類があるか／当社案を採用するか）

- ステータス値の文字列の擦り合わせ（"受注" "失注" "完了" のような表記の統一）

## 1-2. 案件の突合方法

- ステーション側の案件IDの形式・採番ルール（例：ST-2026-0123 形式 か別か）

- 案件IDをそのまま両社の突合キーに使うか、両社別IDで対応表を作るか

## 1-3. システム間通信の具体

- ステーション側で受け付けるエンドポイントURL（ステージング／本番）

- 相続PF側の受信エンドポイントURL（ステージング／本番）

- APIキー・HMACシークレットの受け渡し方法（1Password等）と発行タイミング

- 想定する1日あたりの連携件数（規模感の擦り合わせ）

## 1-4. 業務ルール

- 「面談設定済」と判定するタイミング・条件（ステーション側のどのアクションで発火するか）

- 連携② の発生タイミング ─ 受注時／完了時／失注時、それぞれの確定基準

- 「確定売上額」の確定タイミング（入金確認後か、請求書発行時か等）

## 1-5. スケジュール・運用

- ステーション側の開発スケジュール

- 相続PF側の開発スケジュール

- 結合テストの実施期間

- 本番リリース予定日

- 障害時の連絡窓口（両社の技術担当者）

- 運用後の保守体制（不具合対応窓口・対応時間帯）

# 2. こちら（オーシャン／相続PF側）が準備するもの

上記1.の決め事を進めるために、当社内で用意する必要があるもの。

## 2-1. 仕様まわり

☐ 連携①で「もらいたい項目」のリスト（PF側の cases テーブルを元に作成）

☐ 連携②で「送る項目」のリスト（受注／失注／完了それぞれ）

☐ ステータスマッピング案（PF側ステータス ⇔ ステーション側ステータス）

☐ 失注理由カテゴリの当社案

## 2-2. システム・環境まわり

☐ 受信エンドポイントURL（ステージング／本番）の確定と通知

☐ テスト用ダミーデータ（案件・依頼者・被相続人）の作成

☐ ステージング環境（Render）の準備

☐ 1Password等のシークレット共有ツールの用意

## 2-3. 体制まわり

☐ PF側開発担当者のアサインとスケジュール確保

☐ 障害時の連絡窓口（技術担当・業務担当）の決定

# 3. 先方（ステーション開発会社）に準備してもらうもの

上記1.の決め事を進めるために、ステーション側で用意してもらう必要があるもの。

## 3-1. 仕様まわり

☐ ステーション側で「送れる項目」のリスト（連携①で送信可能な項目、型、必須／任意）

☐ 「面談設定済」の確定タイミング・判定ロジック

☐ 案件IDの採番ルール・形式・桁数・一意性

☐ ステーション側の現行ステータス一覧と遷移ルール

☐ ステーション側で受け付け可能な連携② の項目とリクエスト形式

☐ 失注理由カテゴリの既存分類（あれば共有）

## 3-2. システム・環境まわり

☐ ステーション側エンドポイントURL（ステージング／本番）

☐ 1日あたりの想定連携件数

☐ 結合テスト用のテストデータ提供可否

## 3-3. スケジュール・体制まわり

☐ ステーション側の開発スケジュール

☐ 結合テスト可能期間

☐ 本番リリース希望日

☐ 障害時の連絡窓口・対応時間帯

☐ 運用後の保守体制（不具合対応の費用・SLA）

# 4. 今日のMTGで握りたいこと

| # | 内容 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1章の決め事について「いつまでに誰が決めるか」のスケジュール感を擦り合わせ | 細かい仕様確定は次回以降のレビュー |
| 2 | 2章・3章の準備物について、優先度の高い項目の納期を仮置き | 次回までに最低限揃えたいものを確定 |
| 3 | 次回打合せ日程の調整 | 2週間後を想定 |
| 4 | 依頼書フォーマットの合意 | 3章を整理して当社から送付 |

# 5. 補足

- 技術仕様の詳細（エンドポイント名、JSON構造、署名アルゴリズム等）は別資料「相続ステーション連携_API設計仕様書_v1.0.docx」に整理済。本日は深追いせず、次回以降のレビューで使用予定。

- 合意済事項：①API連携方式で進める ②認証は APIキー＋HMAC＋タイムスタンプ ③IP制限は初期保留 ④費用感（ステーション側30万円）

- 未合意事項：上記1章にリストしたすべて