相続ステーション × 相続プラットフォーム システム連携 検討資料

作成日：2026年5月14日　／　オーシャン

1. 背景・目的

オーシャンには既存システムとして「相続ステーション」（以下、ステーション）があり、パートナー紹介案件の電話対応・案件管理・パートナーへの結果報告に利用している。

一方、案件受注後の業務遂行は新たな「相続プラットフォーム」（以下、相続PF）に集約していく方針。両システムの役割分担を明確にし、必要な情報を機械的に同期する仕組みを構築したい。

1.1 両システムの役割整理

| システム | 役割 |
| --- | --- |
| 相続ステーション | ・LP担当による電話対応／面談設定 ・パートナー企業向けの案件管理・結果報告 ・売上確定金額のパートナー報告（紹介料計算等） |
| 相続PF（新規） | ・面談設定済 以降の業務遂行（タスク管理、書類作成、請求・入金、進捗管理） ・案件ステータス・受注情報・売上確定情報の最新化 |

1.2 連携が必要な理由

- 面談設定済となった案件を、相続PFで業務開始するために取り込みたい（二重入力の排除）。

- 受注／失注／完了といったステータス変化、および完了時の確定売上金額をステーション側に戻して、パートナー報告フローを途切れさせない。

- LP担当・営業・管理担当の業務システムが分かれても、案件の「正」が一意になる状態を維持する。

2. 連携シナリオ

2.1 連携①：ステーション → 相続PF（面談設定済案件の連携）

発生イベント：ステーション側で案件ステータスが「面談設定済」に変更されたタイミング

連携方向：ステーション → 相続PF（push もしくは pull）

連携対象データ（想定）：

| 区分 | 項目 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 案件識別 | ステーション案件ID | 相続PF側でも保持し突合キーに |
| 案件識別 | 案件名／取引名称 |  |
| 依頼者情報 | 依頼者氏名・フリガナ |  |
| 依頼者情報 | 電話番号・メール |  |
| 依頼者情報 | 住所・郵便番号 |  |
| 依頼者情報 | 被相続人との続柄 |  |
| 被相続人 | 被相続人氏名・フリガナ |  |
| 被相続人 | 死亡日 |  |
| 被相続人 | 生年月日／住所／本籍 | 判明している範囲で |
| 面談情報 | 面談予定日時 |  |
| 面談情報 | 面談場所（事業所／訪問／オンライン） |  |
| 面談情報 | 面談担当営業（指定がある場合） |  |
| 紹介情報 | 紹介元パートナーID／名称 | 紹介料率・報告先の特定に必須 |
| 紹介情報 | 紹介経路（LP／葬儀社／士業等） |  |
| 案件概要 | 相続手続種別（想定） | 一式／登記のみ など |
| 案件概要 | 相続税申告要否（想定） |  |
| 案件概要 | 財産規模感（任意） | S/A/B/C 等のランク or 金額 |
| 備考 | LP対応メモ | 電話履歴サマリ等 |

2.2 連携②：相続PF → ステーション（ステータス／売上の連携）

発生イベント：相続PF側で案件ステータスが「受注／失注／完了」に変更されたタイミング、および完了時に確定売上額が確定したタイミング

連携方向：相続PF → ステーション

連携対象データ：

| 区分 | 項目 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 識別キー | ステーション案件ID | 突合キー（連携①で受領した値） |
| ステータス | 新ステータス | 受注／失注／完了 のいずれか |
| ステータス | 変更日時 |  |
| 失注時 | 失注理由 | 選択肢 or 自由記述 |
| 受注時 | 受注日 |  |
| 受注時 | 想定売上額（任意） | 初期見込み額 |
| 完了時 | 完了日 |  |
| 完了時 | 確定売上金額（税抜／税込） | パートナー紹介料計算に使用 |
| 完了時 | 内訳（行政書士報酬／司法書士報酬等） | 必要に応じて |
| 共通 | 備考・コメント |  |

2.3 ステータスマッピング

両システムでステータス名が異なる可能性が高いため、対応表を事前に握る必要あり。

| 相続PF側ステータス | ステーション側ステータス（想定） | 連携要否 |
| --- | --- | --- |
| 架電案件化 | 架電中／追いかけ中 | 連携対象外（ステーション内で完結） |
| 面談設定済 | 面談設定済 | ①の連携トリガ |
| 検討中 | 面談実施済 | ※連携要否は要相談 |
| 受注 | 受注 | ②の連携トリガ |
| 対応中 | 受注（変化なし） | 連携不要（PF内） |
| 保留・長期 | 受注（変化なし） | 連携不要（PF内） |
| 完了 | 完了（売上確定） | ②の連携トリガ＋確定売上 |
| 失注 | 失注 | ②の連携トリガ |

3. 連携方式の選択肢

連携の実装方式は、大きく分けて「ファイル連携（A案）」と「API連携（B案）」の2案。コスト・運用負荷・即時性のトレードオフで決定する。

3.1 比較表

| 方式 | 概要 | メリット | デメリット |
| --- | --- | --- | --- |
| A. ファイル連携（CSV／Excel） | CSVやExcelファイルを介してデータをやり取りする。手動アップロード／自動バッチのいずれも含む | 実装が最小／障害時の影響小／項目変更に柔軟 | リアルタイム性なし／（手動の場合）運用工数大／文字コード等の取り決め必要 |
| B. API連携（REST API ＋ Webhook） | HTTPSで両システムが直接通信。pull型（REST API）／push型（Webhook）のいずれも含む | リアルタイム性／監査ログ／運用自動化／拡張容易 | 両側にエンドポイント実装が必要／認証設計／配信失敗時のリトライ設計 |

3.2 各方式のバリエーション

A案・B案ともに、運用形態によって細分化される。打合せでは2案いずれかを選んだ上で、その中の細部を詰める想定。

A案の中のバリエーション

| バリエーション | 内容 | 特徴 |
| --- | --- | --- |
| A-1：手動連携 | ステーション画面でCSV／Excelをダウンロード → 相続PFの取込画面でアップロード | 実装最小・即開始可能／毎日の人手作業が発生 |
| A-2：自動バッチ | 共有フォルダ／クラウドストレージ（S3等）に日次でCSVを置き、相手側が自動取り込み | A-1より少し開発費が必要／人手不要／日次タイムラグ |

B案の中のバリエーション

| バリエーション | 内容 | 特徴 |
| --- | --- | --- |
| B-1：REST API（pull型） | 必要なタイミングでこちらから相手のAPIを叩いてデータを取得／送信 | 実装シンプル／呼び出すタイミングは自分で制御 |
| B-2：Webhook（push型） | イベント発生時に向こうから即時通知（HTTP POST）が飛んでくる | リアルタイム性最強／配信失敗時の再送設計が必要 |

連携①（面談設定済 → PF）はB-2（Webhook）、連携②（ステータス・売上 → ステーション）はB-1（REST API）で構成するのが定石。

3.3 各方式のコストが上下する理由

A案 — 低〜中コストになる理由

両システムに「エクスポート機能」と「インポート機能」を1つずつ用意するだけで実現できる。システム同士が直接通信しないため、以下の作業が一切不要：

- 認証設計（APIキー・署名検証等）

- 通信エラー時のリトライ／監視の仕組み

- 外部公開エンドポイントのセキュリティ設計

A-1（手動）なら画面2枚で済むため最小コスト。A-2（自動バッチ）にしても、スケジューラー設定・ファイル置き場・文字コード規約等の追加だけで済み、システム間の直接通信は発生しない。

B案 — 中〜高コストになる理由

両システムに新規機能を実装し、システム間の直接通信を成立させる必要があるため、Aの2倍以上の工数感になる。主な追加要素：

- 受け側：エンドポイント実装、リクエスト検証、データ整形、レスポンス設計

- 呼出側：APIクライアント実装、レスポンス処理、リトライ処理

- 認証設計：APIキー発行・管理、IP制限、Webhook用のHMAC署名検証

- エラー設計：HTTPステータスコード体系、エラーメッセージ規約

- API仕様書（OpenAPI等）の作成・両社レビュー

- 結合テスト用のステージング環境構築

- Webhook固有：配信失敗時のリトライ設計、デッドレターキュー

一度作れば運用は楽だが、初期投資が大きい。詳細な技術方針は5章を参照。

3.4 当社としての推奨：A案から開始

初期フェーズはA案（ファイル連携）でスタートすることを推奨。理由は以下のとおり：

- 連携項目・ステータスマッピングが実運用前で確定しきれていない。Excel／CSVであれば列の追加・変更が容易で、運用しながら項目を固められる。API化してから項目変更すると、両社で改修工数が再発生する。

- 業務上のリアルタイム性が必須ではない。面談は数日先に設定されるものであり、パートナー報告も月次・週次の締めで動いている。「設定した瞬間に反映されないと業務が止まる」業務ではない。

- 初期投資を抑えてPoC的に小さく始められる。API化は最低でも100万〜数百万円のレンジ。仕様が固まる前にこの投資はリスクが高い。

- 両システム間の認証・通信設計を後回しにできる。先方の開発負荷も軽く、見積もりも合意形成しやすい。

段階的な発展シナリオ

| フェーズ | 時期目安 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | 〜6ヶ月 | A-1（手動CSV／Excel）で運用立ち上げ。連携項目とマッピングを実運用で固める。 |
| Phase 2 | 6〜12ヶ月 | 運用負荷が問題化したらA-2（自動バッチ）に移行。Phase 1で確定した項目をそのまま使う。 |
| Phase 3 | 12ヶ月〜 | リアルタイム性が必要と判明した部分のみB案（API連携）化。連携①はB-2（Webhook）、連携②はB-1（REST API）が基本構成。 |

A案から始める場合の例外（最初からA-2／B案を検討すべきケース）

- 1日あたりの面談設定済件数が多く、手動運用が現実的でない（目安：1日30件以上）。

- LP担当の人員配置上、毎日CSVを運ぶ余力がない。

- 複数のパートナーで報告サイクルが異なり、月次集計を待っていられない。

4. 当社（相続PF側）から提供できる仕様

連携可否・期間・費用を見積もっていただくにあたり、当社からは以下の情報を提供可能。

4.1 提供可能なドキュメント

- 案件データのデータモデル（テーブル定義／フィールド一覧）。Supabase上の cases テーブルを中心に、案件番号体系・ステータス遷移ルールを整理済。

- 案件ステータス遷移定義（架電案件化／面談設定済／検討中／受注／対応中／保留・長期／完了／失注）と、遷移を起こすロール（受注担当／管理担当）。

- 請求・入金データ構造（前受金請求／確定請求／入金状況／確定売上額の確定タイミング）。

- 紹介元パートナー・紹介経路（partner_id, referral_destination_id 等）の管理単位。

- 画面項目一覧（既存「画面項目一覧_統合版_ver1.2.xlsx」をベースに、連携対象項目をマーキングして共有可能）。

4.2 技術スタック（参考情報）

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| フロントエンド | Next.js（App Router）／TypeScript |
| バックエンド | Supabase（PostgreSQL／Auth／Storage） |
| ホスティング | Render（render.yaml にて構成管理） |
| 認証 | Supabase Auth（メール／パスワード） |
| API公開 | Supabase の PostgREST または Next.js の Route Handler 経由でREST提供可能 |
| Webhook送信 | Supabase Database Webhook、もしくはアプリ側でイベント発火時にHTTP POST |

4.3 当社側で対応可能な実装範囲

- 相続PF側の受信エンドポイント（ステーションから面談設定済案件を受け取る）の実装。

- 相続PF側の送信処理（ステータス変更時・売上確定時のWebhook／API呼び出し）の実装。

- 連携ログの保持（誰がいつ何を送信／受信したか）。

- 連携テスト用のステージング環境の提供。

5. API連携採用時の技術方針

Phase 3でB案（API連携：REST API + Webhook）に移行する場合の、当社側で想定している技術方針を整理する。打合せでは、ステーション側との方針合意の叩き台として用いる。

5.1 通信プロトコル

- HTTPS（TLS 1.2以上）必須。平文HTTPは不可。

- 公的認証局（Let's Encrypt等を含む）が発行する証明書を使用。自己署名証明書は使わない。

- 両社それぞれの独自ドメインで提供（例：api.station.example.com／api.souzoku-pf.example.com）。

5.2 認証方式

2社間の閉じた連携であるため、過剰スペックを避けつつ十分な堅牢性を持つ構成を推奨する。

5.2.1 第一案：APIキー方式（推奨）

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 形式 | HTTPヘッダー `Authorization: Bearer <APIキー>` で送付 |
| 鍵の長さ | 32文字以上のランダム文字列（推奨：64文字、英数記号混在） |
| 発行・管理 | 両社で別々に発行し、相手に通知。双方向通信の場合は2本（PF用／ステーション用） |
| ローテーション | 年1回、または流出時即時。重複期間（旧鍵・新鍵の両方を受け付ける期間）を1週間程度設けて切り替え |
| 保管 | 環境変数または専用のシークレット管理サービス（Supabase Vault等）。ソースコード／Gitにはコミットしない |
| 採用理由 | シンプル・実装容易・2社間連携には十分 |

5.2.2 推奨追加策

- **IP制限**：相手のサーバーIPのみを許可リスト（ホワイトリスト）化。クラウド利用時はIPレンジ単位での許可も検討。

- **HMAC署名検証**（Webhook時必須）：リクエストボディとシークレットからHMAC-SHA256で署名を生成し、`X-Signature` ヘッダーで送付。受信側で同じ計算をして一致を確認。

- **タイムスタンプ検証**（Webhook時）：`X-Timestamp` ヘッダーで送信時刻（UNIX秒）を含め、受信時刻と5分以上ずれていたら拒否。リプレイ攻撃対策。

5.2.3 採用しない方式と理由

| 方式 | 採用しない理由 |
| --- | --- |
| OAuth 2.0 | エンドユーザーの認可を伴う場合の方式。システム間の閉じた連携には過剰スペックで、実装・運用コストが見合わない |
| mTLS（相互TLS） | クライアント証明書による相互認証。セキュリティは最強だが、証明書の発行・更新・配布の管理コストが高く、今回の規模には不適 |
| Basic認証 | パスワードがBase64エンコードされるだけで実質平文。HTTPSとの併用前提でも非推奨 |

5.3 API設計方針

5.3.1 エンドポイント命名

- リソース指向（RESTful）：`/api/v1/cases`、`/api/v1/cases/{caseId}/status` のように、リソース名は名詞・複数形。

- HTTPメソッド：GET=取得、POST=作成、PUT=全項目更新、PATCH=一部更新、DELETE=削除。

- バージョニング：URLパスに `/v1/` を含める。破壊的変更時は `/v2/` を新設し、`/v1/` は一定期間維持。

5.3.2 データ形式

| 項目 | 取り決め |
| --- | --- |
| Content-Type | application/json; charset=utf-8 |
| 文字コード | UTF-8（BOMなし） |
| 日付・時刻 | ISO 8601（例：2026-05-14T10:30:00+09:00）。タイムゾーン必須 |
| 金額 | 税抜額（整数）と税額（整数）を別フィールド。単位は円。小数点なし |
| ID | 文字列（例：caseId = "R7-A00127"）。数値型は避ける（先頭ゼロ消失を防ぐため） |
| 真偽値 | true/false（"true"/"false" の文字列は不可） |
| null値 | 値が無い場合は明示的にnull。フィールド自体を省略しない |

5.3.3 リクエスト・レスポンス例

連携①：ステーション → 相続PF（面談設定済案件の取込）

POST https://api.souzoku-pf.example.com/api/v1/cases

Authorization: Bearer <APIキー>

Idempotency-Key: <UUID>

Body:

{"stationCaseId":"ST-2026-0123","dealName":"山田太郎 様 相続手続",

"clientName":"山田 花子","clientPhone":"080-xxxx-xxxx",

"deceasedName":"山田 太郎","dateOfDeath":"2026-04-01",

"meetingScheduledAt":"2026-05-20T14:00:00+09:00",

"partnerId":"PT-007","procedureType":["一式"]}

連携②：相続PF → ステーション（ステータス・確定売上の連携）

PUT https://api.station.example.com/api/v1/cases/{stationCaseId}/status

Authorization: Bearer <APIキー>

Idempotency-Key: <UUID>

Body:

{"status":"完了","changedAt":"2026-05-14T10:30:00+09:00",

"revenueExcludingTax":800000,"taxAmount":80000,

"feeBreakdown":{"administrative":500000,"judicial":300000}}

5.3.4 エラーハンドリング

| HTTPコード | 区分 | 意味・受信側の挙動 |
| --- | --- | --- |
| 200 / 201 | 成功 | 処理完了（200=更新／201=新規作成） |
| 400 | クライアント | リクエスト形式エラー。再送しても無駄 |
| 401 | 認証 | APIキー不正。鍵を確認 |
| 403 | 認可 | IP制限等で拒否 |
| 404 | 対象なし | 指定リソースが存在しない |
| 409 | 競合 | 同一案件に矛盾する更新（バージョン不一致等） |
| 422 | バリデーション | 形式は正しいが値が業務ルール違反（不正なステータス値等） |
| 429 | レート制限 | 短時間に過剰なリクエスト。Retry-Afterヘッダーで再送可 |
| 500 / 503 | サーバー | リトライ対象。一定間隔をあけて再送 |

エラーレスポンス形式（共通）：

{"error": {"code": "INVALID_STATUS",

"message": "指定されたステータスは許可されていません",

"details": [{"field": "status", "value": "未定義"}]}}

5.4 冪等性（idempotency）の確保

- 状態更新系API（POST／PUT／PATCH）には `Idempotency-Key` ヘッダー（UUID等の一意な値）を含めることを推奨。

- 受信側は過去24時間分のキーを保持し、同一キーで再送された場合は前回と同じレスポンスを返す（実際の処理は再実行しない）。

- ネットワーク障害等によるリトライで、同じ案件が二重作成される／ステータスが二重更新される事故を防ぐ。

5.5 Webhook送信時の追加方針（B-2採用時）

5.5.1 リトライポリシー

- 送信側で自動リトライ：最大5回。指数バックオフで間隔を広げる（例：1分 → 5分 → 30分 → 2時間 → 6時間）。

- 受信側のHTTPステータスが 2xx なら成功とみなす。

- 4xx（仕様違反）はリトライしない。5xx／タイムアウト／ネットワークエラーはリトライ対象。

- 最終的に失敗した場合はデッドレターキュー（保留トレイ）に保管し、運用担当にSlack／メール通知。

- 管理画面から失敗イベントを目視確認・手動再送できる仕組みを提供。

5.5.2 重複・順序の制御

- 各Webhookに一意のイベントID（UUID等）を付与。受信側は同一イベントIDの重複処理を防ぐ。

- 案件ごとに `sequence` または `updatedAt` を持たせ、受信側で古いイベントの上書き処理を防ぐ。

5.6 ロギング・監視

- 両社で、送受信した全リクエスト／レスポンスのメタ情報（時刻・エンドポイント・HTTPステータス・案件ID・レスポンス時間）を最低6ヶ月保持。

- ログ内の個人情報は記号化／部分マスキング（例：電話番号は下4桁のみ、住所は都道府県＋市までに丸める）。

- エラー率の急増、レスポンスタイムの悪化を検知してSlack／メール通知。

- 連携失敗ログを管理画面（運用担当向け）で確認・再送可能にする。

5.7 シークレット管理

- APIキー・HMACシークレットは環境変数またはシークレット管理サービス（Supabase Vault／AWS Secrets Manager等）で保管。

- ソースコード・Gitリポジトリ・チャットツール上でのやり取りは厳禁。受け渡しは1Password等の専用ツールを使用。

- 流出時の対応：即時無効化→新規発行→相手への通知の手順を事前に決めておく。担当者が不在でも実行できる体制が必要。

5.8 個人情報保護

- 通信はHTTPS必須（再掲）。

- ログには個人情報を直接書かない（マスキング前提）。

- API経由で授受されるデータの保管期間・廃棄ルールを両社で取り決める。

- 個人情報保護法に基づく業務委託契約／覚書を締結。

5.9 想定リクエスト量・SLA

| 項目 | 想定値（叩き台） |
| --- | --- |
| 1日あたりのリクエスト数 | 数十〜数百件（要ヒアリング） |
| 平均レスポンスタイム | 500ms以内 |
| Webhookの到達保証 | 通常5分以内に最初の試行。最終的に24時間以内に必ず到達 or デッドレター移送 |
| 稼働率 | 99.5%以上（営業時間内：平日9-18時） |
| メンテナンス通知 | 事前に1週間前までに相手に通知 |

6. 打ち合わせで確認したい事項

6.1 ステーション側の現行仕様

- ステーションの技術スタック（言語／DB／ホスティング先）。

- ステーション側に外部公開可能なAPIは存在するか／追加開発が必要か。

- 案件ID（採番ルール／一意性）の仕様。

- 現在のパートナー報告フロー（手作業／自動）と、連携によって自動化したい範囲。

6.2 連携方式の選定

- A案（ファイル連携）／B案（API連携）のいずれを採用するか。

- 段階的に進める想定で問題ないか（Phase 1: A-1 → Phase 2: A-2 → Phase 3: B）。

- A案を採用する場合、CSV／Excelのエクスポート・インポート機能はステーション側で実装可能か。

6.3 API連携採用時の技術方針への合意

- 5章記載の認証方式（APIキー＋IP制限＋HMAC署名）でステーション側として対応可能か。

- 5章記載のAPI設計方針（RESTful／JSON／ISO 8601等）に合意できるか。

- Webhookのリトライ・冪等性の要件に対応可能か。

6.4 期間・費用の概算

- 各方式についての概算工数（人日／人月）。

- 要件定義〜本番稼働までのリードタイム。

- 連携機能の保守料・トラブル対応窓口。

6.5 運用・障害対応

- 連携失敗時のリトライ・通知方法（メール／Slack等）。

- 項目追加・変更時の改修フロー。

- 過去案件のマイグレーション（既存の面談設定済案件をどう取り込むか）。

6.6 セキュリティ・契約

- 通信経路（HTTPS／IP制限／VPN）。

- 認証方式（APIキー／OAuth／署名検証）。

- 個人情報（依頼者情報・被相続人情報）の取扱い・契約面の確認。

7. 想定スケジュール（叩き台）

| フェーズ | 期間目安 | 主なアウトプット |
| --- | --- | --- |
| ① 要件定義 | 2〜3週間 | 連携項目一覧／ステータスマッピング／方式決定／概算費用確定 |
| ② 設計 | 2〜4週間 | API仕様書／データ項目定義書／エラー設計／認証設計 |
| ③ 開発（両社並行） | 4〜8週間 | ステーション側／相続PF側の実装、ログ整備 |
| ④ 結合テスト | 2〜3週間 | シナリオテスト（面談設定済連携／失注／受注／完了＋売上） |
| ⑤ 移行・本番 | 1〜2週間 | 過去案件移行、本番リリース、運用手順書 |

※ 上記はB案（API連携）を本格構築する場合の目安。A案（ファイル連携）であれば①＋運用設計のみで開始可能。

8. 本日の打ち合わせのゴール

- 連携①（面談設定済→PF）／連携②（ステータス・売上→ステーション）という連携要件についての共通認識を持つ。

- A案（ファイル連携）／B案（API連携）どちらでスタートするか、段階的アプローチに同意できるかを擦り合わせる。

- 当社から追加で提供すべき資料（データ項目一覧、サンプルJSON、画面項目一覧等）を確定する。

- 次回までの宿題と次回打ち合わせ日程を決める。